2022年极地科考船

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 省科学技术厅本级 的项目 “陆海空”科技专项属于部门项目

主管部门为省科学技术厅

项目负责人为：禹颖

联系电话：65339913

项目概述如下：聚焦“陆海空”领域的重大技术、重大工程、重大装备等进行系统化和全链条部署，依托省崖州湾种子实验室、省深海技术实验室、省空天技术创新研究院等研发机构，通过建立“省实验室+领域首席科学家+项目精英团队+外部协作单位”的技术创新体系，统筹全省相关领域科研资源，共同谋划重点发展方向，并形成长期稳定支持机制，开展基础前沿技术、核心关键技术攻关和产业化技术研发，打造海南战略科技力量。

项目概述：

深海战略是我国海洋强国建设的重要组成部分，经略深海是我国海洋事业发展的重大变革，是突破我国海上战略困局的战略抉择，保障深海安全已经成为确保国家和民族生存权、发展权的重大前提条件。

为响应我国深海战略需求，聚焦深海系统科学的前沿和深海工程技术重大科技创新的关键领域，建成一艘可为“深海勇士”号、“奋斗者”号等国产载人潜水器和无人潜水器提供作业支持，具有深海科考、月池布放、快速响应、极区扩展性等综合能力的深远海新型多功能科考船，通过海南省深海技术创新中心（以下简称“深海创新中心”）组织的深海科技专项，部署“深远海新型多功能科考船关键技术研究”项目，掌握自主研发深远海新型多功能科考船所需的关键技术。支撑我国第一艘极区海域载人深潜科考母船的研制。

本项目设计的深远海新型多功能科考船建成后，将落户海南省三亚南山港，作为海南省深海深渊极区海域科考公共服务平台，面向海南省乃至全国科研单位提供共享服务。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：聚焦陆海空领域重大技术、重大工程、重大装备，建立省实验室+领域首席科学家+项目精英团队等技术创新体系

2022年年度目标是聚焦陆海空领域重大技术、重大工程、重大装备，建立省实验室+领域首席科学家+项目精英团队等技术创新体系

当年年度目标完成情况：

总体目标：

通过深海创新中心组织的深海科技专项，部署“深远海新型多功能科考船关键技术研究”项目，主要目标是通过对深远海新型多功能科考船总体性能、结构优化及防寒设计关键技术研究、深远海新型多功能科考船动力与推进关键技术研究、深远海新型多功能科考船通信与导航关键技术研究、深远海新型多功能科考船能效协同智能管理技术研究，解决载人深潜功能与适应极地环境相结合的科考母船的主参数匹配、总布置设计和船体强度、破冰能力、稳性、操纵性等主要性能设计的问题；解决满足极地破冰与科考要求的多任务复杂工况、低激振且安全可靠的船舶动力与推进的关键技术问题；解决在高寒、高纬地区的航行和作业船舶的通信、导航与控制的技术问题；以及船舶航行和作业工况，尤其是极地作业工况的能效协同智能监测、预测与优化问题。

2022年年度目标：

落实“深远海新型多功能科考船关键技术研究”项目部署安排，启动项目前期设计工作。

当年年度目标完成情况：

年度目标按计划完成，通过深海创新中心组织的深海科技专项，部署“深远海新型多功能科考船关键技术研究”项目，启动项目前期设计工作。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数10000000元，资金总额-全年预算数13790000元，

财政资金-年初预算数10000000元财政资金-全年预算数13790000元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数13790000元，资金总额-执行率100.00%元

其中：

财政资金-全年执行数13790000元，财政资金-执行率100.00%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

深海创新中心建立完善了各项规章制度，针对新型研发机构的性质制定了一系列管理办法，实行制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。

在预算执行管理方面，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性，根据预算项目用途，确保专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

2022年11月，海南省深海技术创新中心收到海南省科技厅拨付经费1379万元，用于支持中国科学院深海科学与工程研究所牵头开展极区海域载人深潜科考母船关键技术研究工作。2023年3月31日，海南省深海技术创新中心组织召开“深远海新型多功能科考船关键技术研究”项目任务书评审会议，邀请来自中船黄埔文冲船舶有限公司、中国船级社广州分社等单位的5位高级技术职称专家与2位财务专家对项目情况进行评审。专家组一致同意“深远海新型多功能科考船关键技术研究”项目任务书通过评审。目前该项目立项事宜已通过海南省深海技术创新中心主任办公会审议，按计划推进立项流程。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

深海创新中心印发《海南省深海技术创新中心财务管理办法（试行）》《海南省深海技术创新中心费用管理办法（试行）》《海南省深海技术创新中心承担科研项目经费管理办法（试行）》《海南省深海技术创新中心承担科研项目管理办法（试行）》《“深海技术产业促进专项”组织实施及经费管理办法（试行）》《海南省深海技术创新中心项目组织实施及经费管理办法（试行）》《海南省深海技术创新中心深海技术产业促进（专项/项目）实施方案（试行）》《“深海科技公共基础设施和条件平台能力提升专项”组织实施及经费管理办法（试行）》等项目管理办法，规范管理程序，严格按照已制定的管理办法和制度执行，开展各项工作，保障该项目顺利执行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

1.项目的经济性分析

（1）项目成本(预算)控制情况

深海创新中心事前做好资金测算工作,根据工作需要确定预算安排及预算资金使用。

（2）项目成本(预算)节约情况

本年（2022年3月-2022年12月）本项目预算数13790000元，2022年项目经费全部到位。因正在进行前期项目设计，深海创新中心暂未拨付经费至具体承担单位。

2.项目的效率性分析

（1）项目实施（完成）进度情况

完成了年度工作目标。

（2）项目（完成）质量情况

项目资金用于部署“深远海新型多功能科考船关键技术研究”项目，资金使用均按指定用途执行，质量均已达标。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

该项目预期目标已完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过本项目，带动载人深潜、科考及综合作业装备产业链的发展；通过攻破极地破冰船线型技术和防寒技术，拓展在极地区域的综合科考作业，带动相关极地低温设备(如甲板作业支撑设备、低温救生设备以及海洋探测设备)国产化。该深远海新型多功能科考船建成后，将落户海南省三亚南山港，作为海南省深海深渊极区海域科考公共服务平台，面向海南省乃至全国科研单位提供共享服务。

4.项目的可持续性分析

深海创新中心2022年项目总体目标已完成，需要后续的资金支持。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

落实“深远海新型多功能科考船关键技术研究”项目部署后，组织具体承担单位按任务目标与计划开展研究工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

主要经验及做法：

- 建立、完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督，保障项目顺利进行。

- 加强资金管理，确保资金使用规范、合理、专款专用。